UMOWA O WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH / RENOWACYJNYCH

KORTÓW TENISOWYCH

zawarta w Szamotułach, w dniu …… marca 2025 r.

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zapytania ofertowego,

pomiędzy:

- Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach (kod pocztowy  64-500) przy ul. Sportowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492565, NIP: 7872107758, o kapitale zakładowym w wysokości 1.060.000 PLN w całości wniesionym, reprezentowaną przez:

Michała Zielińskiego – Prezesa Zarządu,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

- …………………….. zamieszkałym w ……………. ( kod pocztowy …….. ) przy ul. …………………….., PESEL …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………… z siedzibą w ……………. ( kod pocztowy …….. ) przy ul. …………………….., NIP ………………..,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

lub

…………………………………….. z siedzibą w ……………. ( kod pocztowy ……. ) przy ul. ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w …….., …….. Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………, NIP: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości ………… PLN w całości wniesionym, reprezentowaną przez:

…………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi także dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace przygotowawcze / renowacyjne / remontowe 8 ( słownie: ośmiu ) kortów tenisowych o podłożu z mączki kortowej, zwanych dalej Kortami, znajdujących się na nieruchomości położonej w Szamotułach przy ul. Targowej 2,  których celem jest przygotowanie Kortów do sezonu tenisowego, które to prace szczegółowo opisane poniżej w pkt. 3, zwane są w dalszej części niniejszej umowy Przedmiotem umowy.

- Zamawiający oświadcza, że nieruchomość położona w Szamotułach przy ul. Targowej 2, na której znajdują się Korty jest własnością Miasta i Gminy Szamotuły, a Zamawiający korzysta z niej na podstawie umowy użyczenia / dzierżawy i w powyższym zakresie Zamawiający oświadcza, że przysługuje jemu prawo do dysponowania tą nieruchomością.

- Przedmiotem umową są w szczególności następujące prace:

- demontaż linii i siatek,

- usunięcie nieczystości czyszczarką kortową,

- frezowanie kortów,

- wyrównywanie nawierzchni,

- nabycie, nałożenie i rozprowadzenie około 10 ton mączki kortowej,

- dostawę  1 tony  mączki we workach hermetycznie zamkniętych po  25 kg stanowiących jako    późniejsze uzupełnienie

- zagęszczanie walcem kortowym gładkim,

- równanie nawierzchni,

- ponowne zagęszczanie,

- założenie linii,

- założenie siatek tenisowych.

- Odpady powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się gromadzić w stosownych kontenerach oraz wywieźć je z terenu nieruchomości Zamawiającego i zutylizować na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, iż cały zakres prac objętych Przedmiotem umowy wykona nakładem własnym.

- Powierzenie wykonania części prac remontowych objętych przedmiotem umowy osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, z należytą starannością ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polskich norm oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac i usług będących Przedmiotem umowy,

- jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych danych do prawidłowego wykonania  
Przedmiotu umowy,

- zapoznał się z terenem, na którym znajduje się Przedmiot umowy, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją Przedmiotu umowy,

- zakres prac obejmuje wykonanie wszelkie inne prace i usługi, które w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy okażą się niezbędne z punktu widzenia celu umowy i  Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność wykonania dodatkowych prac nie objętych Przedmiotem umowy, które okażą się być konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy i to bez dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie tych prac, przy czym za wymagany zakres wszystkich niezbędnych prac Strony przyjmują należyte przygotowanie Kortów do sezonu tenisowego,

- zapoznał się z wymaganą starannością z otrzymanymi materiałami, według których będzie
realizował Przedmiot umowy i nie zgłasza do niej żadnych uwag, a w szczególności co do
jej kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.

3.  Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy będą odpowiadać wymaganiom i normom określonych do  wprowadzonych tych materiałów do obrotu oraz będą nowe. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu w formie pisemnej aktualne dokumenty dopuszczające zastosowane materiały i urządzenia do obrotu, w tym wszystkie wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp., a w szczególności certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą, jeżeli odpowiednie przepisy wymagają takich certyfikatów / atestów lub ich producent takie atesty / certyfikaty wydał Wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe wynikłe z zastosowania materiałów, które nie zostały dopuszczone do stosowania do wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości materiałów wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu umowy oraz jakości i poprawności wykonanych prac objętych Przedmiotem umowy i wydawania Wykonawcy wiążących poleceń i instrukcji w tym zakresie. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy jest miarodajny dla oceny jakości i poprawności wykonania stosownych prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dalszych prac zgodnie z instrukcjami Zamawiającego opracowanymi po dokonanej kontroli tych prac i do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub poleceń. W przypadku nieuwzględnienia uwag lub poleceń Zamawiającego, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni roboczych od daty doręczenia tych uwag i instrukcji do pisemnego zgłoszenia swoich pisemnych zastrzeżeń w tym przedmiocie oraz do poinformowania Zamawiającego o nieuwzględnieniu jego uwag i poleceń oraz o przyczynie ich nieuwzględnienia. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia biegłego wpisanego na listę właściwego oddziału NOT, którego opinia w zakresie zaistniałego pomiędzy Stronami sporu będzie wiążąca. Koszty sporządzenia opinii ponosi Wykonawca, gdy uwagi lub polecenia Zamawiającego były zasadne.

4.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które były niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

5.	Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji Przedmiotu umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w odpowiednie narzędzia, a także w sprzęt ochronny.

6.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) 	przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

b) 	posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich,

c) 	przeszkolenie stanowiskowe.

7.	Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

8.	W przypadku gdyby Wykonawca realizował prace objęte Przedmiotem umowy bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestania lub wstrzymania wykonywania prac przygotowawczych / renowacyjnych / remontowych,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obciążyć Wykonawcę kosztami naprawienia ewentualnej wyrządzonej przez Wykonawcę szkody i potrącić je z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 3

- Strony postanawiają, że Wykonawca przystąpi do realizacji prac będących Przedmiotem umowy w dniu 20 marca 2025r., a Przedmiot umowy zostanie przez Wykonawcę wykonany najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2025r. Jedocześnie Strony postanawiają, że dniu 15 kwietnia 2025r. podpisany będzie przez reprezentantów Stron stosowny protokół odbioru końcowego prac.

- Jeżeli protokół odbioru będzie zawierał informację o wykrytych wadach lub usterkach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2025r. ( od dnia 1 maja 2025r. następuje rozpoczęcie sezonu tenisowego na obiektach Zamawiającego ). Po usunięciu tych wad i usterek przez Wykonawcę Strony sporządzą ponowny protokół, zawierający adnotację o ich usunięciu oraz zawierający oświadczenie Zamawiającego, że Przedmiot umowy odebrany został bez wad i usterek.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie Przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego zawierający oświadczenie Zamawiającego, że Przedmiot umowy  odebrany został bez wad i usterek.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- wstrzymania prac lub przerw w pracy powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- działania siły wyższej,

- niesprzyjających warunków atmosferycznych,

jeżeli zdarzenia te utrzymywały się na tyle długo ( przynajmniej 7 dni ), aby uzasadniały przesunięcie terminu, chyba że Wykonawca powinien był określone prace wykonać wcześniej, czego nie wykonał, a opóźnienie z tym związane, wraz z wystąpieniem zdarzenia stanowiącego przeszkodę do wykonywania prac, stanowiło przeszkodę w terminowym wykonaniu Przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że przez pojęcie „niekorzystne warunki atmosferyczne” rozumieją utrzymywanie się temperatury poniżej –5o C ( minus pięć stopni Celsjusza ) przez kolejne 5 ( pięć ) dni, opady marznącej mżawki lub śniegu trwające co najmniej 5 dni, silne wiatry, huragany, powodzie i inne zjawiska atmosferyczne, których wystąpienie uniemożliwia bezpieczne prowadzenie prac remontowych, natomiast przez pojęcie „siła wyższa” uznają każde nieprzewidywalne i nagłe zdarzenie zewnętrzne pozostające poza wolą Stron inne niż określone jako „niekorzystne warunki atmosferyczne”, które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy, a w szczególności zaś zdarzenia wywołane działaniem sił przyrody, akty terrorystyczne lub sabotażowe, stan wojenny, stan wojny, strajki, lokauty, blokady dróg, wystąpienie stanu epidemii lub pandemii danej choroby, jak również zmiany w obowiązujących na chwilę zawarcia umowy przepisach prawa, postanowieniach prawomocnych orzeczeń organów administracji lub sądów, eksplozje, pożary, które mają wpływ na realizację Przedmiotu umowy.

- Obowiązek wykazania zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej oraz czasu ich występowania spoczywa na Stronie, która w związku z ich wystąpieniem powołuje się na opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań umownych.

- Zmiana terminu realizacji umowy wynikająca z jednej z powyższych przyczyn wymaga sporządzenia w tym zakresie stosownego aneksu.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian do umowy Wykonawca zobligowany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pisemnie Zamawiającego z podaniem dokładnej przyczyny uzasadniającej wprowadzenie zmiany. Zmiana zostanie wprowadzona aneksem, a termin realizacji umowy zostanie przedłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju.

§ 4

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Przedmiotu umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze. Termin rękojmi wynosi 12 ( dwanaście ) miesięcy.

- Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego prac będących Przedmiotu umowy bez wad i usterek.

- O zauważonych wadach Przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

§ 5

1.  Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady Przedmiotu umowy, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy, może według swojego uznania:

- żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin ( nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 7 dni ) z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy lub umowę rozwiąże,

- odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny lub nie dadzą się usunąć,

- żądać obniżenia wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

3.   W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się przystąpić i nieodpłatnie usunąć wszelkie wykryte przez Zamawiającego wady zgłoszone Wykonawcy w pisemnym zawiadomieniu, każdorazowo najpóźniej w terminie do 7 dni, licząc od dnia doręczenia stosownego wezwania. Wezwanie może być kierowane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 9 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac związanych z usuwaniem wad oraz zgłoszenia ich do odbioru. Fakt usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad potwierdzony zostanie każdorazowo w formie protokołu sporządzonego przez przedstawicieli Stron i w tym zakresie obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności.

6.	Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek najpóźniej w terminie 7 dni od zgłoszenia, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innej osobie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe netto, które wynosi ……..,00 zł (słownie: ………………….. złotych ). Wynagrodzenie netto powiększone zostanie o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki, przy czym strony oświadczają, że wynagrodzenie netto Wykonawcy powiększone o stawkę VAT w wysokości 23 % wynosi brutto ……….,00 zł (………….. złotych ). Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy jest stała i nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności należące do obowiązków Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wszelkie inne czynności, nie wskazane w niniejszej umowie, których wykonanie przez Wykonawcę okaże się niezbędne dla osiągnięcia celu niniejszej umowy, którym jest należyte przygotowanie Kortów do sezonu tenisowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na powyższą kwotę, przy czym Wykonawca może wystawić tę fakturę nie wcześniej niż dokonaniu odbioru prac będących Przedmiotem umowy bez wad i usterek.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będą przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia kwotą przelewu rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy jest ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (dalej „Biała Lista”).

- Wykonawca oświadcza, że świadomy jest tego, że utrata przez niego statusu podatnika VAT czynnego, skutkować będzie brakiem możliwości odliczenia przez Zamawiającego podatku VAT z wystawionych przez niego faktur. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania statusu podatnika VAT czynnego przez cały okres trwania Umowy, a w razie utraty tego statusu do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem zobowiązania do zwrotu Zamawiającemu wszelkich wydatków poniesionych przez niego w związku z nieuprawnionym odliczeniem podatku VAT z faktury wystawionej przez Wykonawcę (zwłaszcza kwoty podatku VAT, odsetek oraz ewentualnych kar nałożonych na Zamawiającego lub jego Zarząd).

§ 7

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, pozostaje pod zarządem komisarycznym lub w toku likwidacji, został wobec niego lub przez niego zgłoszony wniosek o upadłość lub restrukturyzację albo upadłość taką ogłoszono;

- Wykonawca nie przystąpił do wykonania Przedmiotu umowy najpóźniej w dniu 31 marca 2025r. oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby Przedmiot umowy został wykonany w terminach wskazanych w niniejszej umowie

- gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu umowy co najmniej o 7 (siedem) dni w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu umowy określnego w postanowieniach § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- gdy Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad Przedmiotu umowy co najmniej o 7 (siedem) dni w stosunku do terminu określnego w postanowieniach § 5 ust. 3 niniejszej umowy,

- naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków umownych, w wyniku których wykonanie niniejszej umowy będzie utrudnione lub niemożliwe, w szczególności gdy wskutek dokonania naruszenia obowiązków umownych postawnie zagrożenie niewykonania umowy w zastrzeżonym terminie,

- w innych przypadkach rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,

- w innych przypadkach określonych przepisami Kodeku cywilnego.

    - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Strony dokonają w postaci stosownego dokumentu inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawcę prac. Jeżeli z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności z powodu braku jego współdziałania przy sporządzeniu tej inwentaryzacji, dokument taki nie zostanie sporządzony w terminie 14 dni licząc od daty odstąpienia od umowy, inwentaryzacją taka może zostać wykonana przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy lub jego przedstawicieli. Koszty sporządzenia inwentaryzacji ponosi Strona, z przyczyny działania lub zaniechania której nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace związane z realizacją Przedmiotu umowy na koszty tej Strony, z winy lub z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zwrotnie przekaże Zamawiającemu w jego posiadanie teren objęty Przedmiotem umowy.

    - Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zamiast odstępować od umowy może również – według swojego wyboru – rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 8

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu prac będących Przedmiotem umowy - w wysokości 1,5 %  wynagrodzenie umownego netto wskazanego w postanowieniach § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu umowy - w wysokości 1,5 %  wynagrodzenie umownego netto wskazanego w postanowieniach § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 20 % ( dwadzieścia procent ) wynagrodzenia umownego brutto.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy poniesiona przez niego szkoda przekroczy wysokość określonych wyżej kar umownych.

      - Każdorazowo i w każdej kategorii spraw, w których postanowienia niniejszej umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych, kary te mogą być naliczane oddzielnie za każde naruszenie.

      - W każdym przypadku, gdy postanowienia niniejszej umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych, kary te – w zależności od przypadku – płatne będą w pierwszej kolejności w formie potrącenia stosownej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku braku możliwości dokonania stosownych rozliczeń w drodze potrącenia, kary te zapłacone zostaną przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej.

§ 9

- Strony postanawiają, że bieżąca komunikacja między Stronami w zakresie wykonywania niniejszej umowy, odbywać się może telefonicznie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie ( listownie ).

- Każdej ze Stron przysługuje prawo żądania potwierdzenia otrzymania od drugiej Strony informacji przesłanej za pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej. Potwierdzenie otrzymania informacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później w niż w następnym dniu roboczym.

- Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z Wykonawcą w zakresie wykonania niniejszej umowy jest p. ……………, który posiada tel. ………., tel. kom. …………………, e-mail: ………………………………..

- Wykonawca wskazuje, że osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonania niniejszej umowy jest p. …………., który posiada tel. / faks …………………., tel. kom. ……………., e-mail: ……………………….

- Strony uzgadniają, że zmiana określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu osób upoważnionych oraz ich danych kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne oświadczenie jednej Strony.

§ 10

- Strony podają, że adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy są jednocześnie ich adresami do doręczeń.

- Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie wyżej wskazanych adresów do doręczeń z tym skutkiem, że list polecony lub poczta kurierska wysłane na ten adres po dwukrotnym awizowaniu uznawane będą za skutecznie doręczone.

- Odmowa przyjęcia pisma przez drugą Stronę lub dwukrotna adnotacja poczty „nie podjęto w terminie" (awizo) wywołuje skutki doręczenia. Strona uzna także pismo za doręczone, jeżeli druga Strona nie zawiadomi Strony o zmianie swojego adresu lub firmy (nazwy), a wysłane pismo wróci z adnotacją „adresat nieznany" lub temu podobną.

- Jeżeli oświadczenie woli Strony nie stanowi zmiany niniejszej umowy lub z postanowień niniejszej umowy nie wynika inaczej, wszelkie inne oświadczenia Stron, wezwania, uzgodnienia mogą być skutecznie dokonywane na wskazane w § 9 umowy adresy poczty elektronicznej Stron.

§ 11

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy lub załączników do niej uznane będzie za nieważne z mocy prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego organu administracji publicznej, albo jeżeli wskutek zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany interpretacji przepisów przez organy stosujące prawo, istnieje wysokie prawdopodobieństwo uznania za nieważne niektórych postanowień niniejszej umowy, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień nieważnych lub postanowień, które mogą być uznane za nieważne, innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel gospodarczy.

- Strony postanawiają, że w przypadku uznania za nieważne niektórych postanowień niniejszej umowy lub załączników do niej, należy ją interpretować w sposób najbardziej zbliżony do treści tych przepisów oraz w sposób odpowiadający celom i intencjom Stron tej umowy.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy lub załączników do niej będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień.

§ 12

Z zastrzeżeniem wyraźnego powołania się w treści niniejszej umowy na odrębne ustalenia, umowa niniejsza rozwiązuje wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy między Stronami, niezależnie od ich formy, i staje się jedynym dokumentem określającym wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie objętym Przedmiotem umowy.

§ 13

Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usług objętych przedmiotem niniejszej umowy lub innych wierzytelności należnych jemu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                  ZAMAWIAJĄCY: